**CALENDÁRIO – CURSO CONCEITO**

De acordo com os recursos necessários ao desenvolvimento das funcionalidades que irão compor a Aplicação Mobile o Sistema Administrativo que a comporta, o projeto dar-se-á de acordo com o calendário abaixo exposto:

DEZEMBRO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|  |  |  |  | **01** | **02** | **03** |
| **04** | **05**  Pagamento  da segunda parcela | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** |
| **11** | **12** | **13** | **14**  Finalização do design das telas | **15** | **16** | **17** |
| **18** | **19**  Envio da logomarca a ser utilizada | **20** | **21**  Conclusão do cadastro administrativo e gerenciamento de alunos | **22** | **23** | **24** |
| **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |

JANEIRO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
| **01** | **02** | **03**  Entrega do gerenciamento de matérias | **04** | **05** | **06** | **07** |
| **08** | **09** | **10**  Entrega do gerenciamento de aulas | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **15** | **16**  Entrega do servidor | **17**  Entrega do controle de presença | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
| **29** | **30**  Envio dos Termos de Uso e Política de Privacidade | **31**  Entrega do sistema administrativo completo |  |  |  |  |

FEVEREIRO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|  |  |  | **01**  Finalização dos textos descritivos para App Store e Google Play | **02** | **03** | **04** |
| **05** | **06** | **07** | **08**  Entrega do aplicativo mobile | **09**  Envio para App Store e Google Play | **10** | **11** |
| **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **19** | **20** | **21** | **22** | **23**  Publicação na App Store | **24** | **25** |
| **26** | **27**  TESTES | **28**  TESTES |  |  |  |  |

MARÇO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|  |  |  | **01**  TESTES | **02**  TESTES | **03**  TESTES | **04** |
| **05** | **06**  Pagamento da terceira parcela | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** |
| **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** |
| **26** | **27** | **28** |  |  |  |  |

**LEGENDA:**

Entrega a ser realizada pela contratante.

Entrega a ser realizada pela contratada.